Anthony REICHEN & Alex DA SILVA

IUT Lyon 1 – Dut informatique année spéciale | 2021 - 2022

Projet tutoré ASPE

Gestion de site e-commerce

# Méthodologie de gestion de projet :

Méthode retenue : Agile avec usage de Kanban.

Outils utilisés : GanttProject & Trello.

## Choix de la méthode Agile

Pour ce projet tuteuré, nous avons opté pour une méthode agile. Ce choix nous a été dicté par des impératifs de flexibilité, nécessaire pour pallier aux fortes incertitudes entourant le projet.

En effet, le projet nécessite des compétences techniques que nous n’avons pas encore acquises, et pour lesquelles l’IUT ne nous a pas fourni de cours correspondant. Par conséquent, une grande partie du temps alloué au PTUT a dû être dévolu à se documenter sur ces sujets (PHP, IHM, JDBC, MySQL, Modèle MVC, etc.).

## Organisation des cycles de développement

Nous avons choisi de prendre en compte les points forts de chaque membre du binôme pour décider de la personne qui sera responsable du développement de chaque fonctionnalité.

Les étapes de conception (cycle 1 à 3), ont été réalisées entièrement en binôme. Nous avons débuté par l’élaboration du diagramme des cas d’utilisation à partir de l’analyse du cahier des charges fournis. A l’aide du DCU, nous avons découpé le projet en fonctionnalités à inscrire sur le tableau Kanban, qui seront ensuite librement répartis entre les membres du binôme.

A partir du cycle 4, nous avons appliqué la méthode Kanban. Chaque membre du binôme peut choisir une fonctionnalité à implémenter. Des échanges ont lieu au début et à la fin de chaque cycle entre les deux membres du binôme.

### Cycle 1 : Modélisation des cas d’utilisation

La première étape de conception a été l’élaboration du Diagramme de Cas d’Utilisation (DCU), à partir du cahier des charges fournies, en UML. Nous avons disjoint les applications desktop et web car elles n’ont pas les mêmes finalités. En effet, l’application desktop est destiné à l’administrateur du site, alors que le site web est destiné aux clients.

Ressources : Alex, Anthony (responsable)

### Cycle 2 : Modélisation de la base de données

Dans un second temps, nous avons déduit du cahier des charges et des DCU les données nécessaires aux applications. La base de données est commune aux applications web et desktop. Le schéma de données correspond au modèle « entité/association », et a été réalisé sous StarUML.

Ressources : Alex, Anthony (responsable)

### Cycle 3 : Modélisation des classes

La modélisation des classes a été réalisée sous StarUML. Les classes métiers sont les même pour les deux applications. Certaines méthodes ne seront probablement pas implémentées en PHP.

Ressources : Alex (responsable), Anthony

### Cycle 4 : Modélisation des IHM

Les maquettes ont été réalisées sous Pencil.

#### Sous-cycle 4a : IHM desktop

Les interfaces de l’application java sont inspirées de celles présente dans le cours de Java avancé du second semestre.

Ressources : Anthony

#### Sous-cycle 4b : IHM Web

Les interfaces du site web sont inspirée du design général du site Amazon.

Ressources : Anthony

### Cycle 5 : Création de la base de données

Ressources : Alex

### Cycle 6 : Application JAVA

#### Sous-cycle 6a : Interface Homme-Machine

L’implémentation des IHM de l’application desktop a été réalisée avec la bibliothèque Swing de JAVA. Ce choix a été très fortement suggéré par l’IUT, puisque le cours correspondant est basé exclusivement sur cette bibliothèque. De plus, ce cours faisant l’objet d’une évaluation, y compris sur les travaux pratiques ayant un sujet précis, la conception et l’implémentation de l’IHM ne pouvaient pas être libres.

En effet, le cours d’IHM Java devait être destiné à implémenter l’IHM du projet tutoré, alors même qu’un rendu individuel de TP, dont le sujet est imposé, est exigé. Le projet tutoré étant mené en binôme, il y a là un paradoxe évident qui conduit non pas à mutualiser le temps consacré au PTUT entre deux matières, mais à multiplier par deux le travail exigé. Face à cette situation, nous avons donc décidé d’implémenter strictement le sujet de TP pour l’IHM de l’application desktop, au détriment de notre vision de départ.

Ressources : Anthony

#### Sous-cycle 6b : Fonctionnalités métiers

(Réalisation en cours)

Ressources : Alex, Anthony

#### Sous-cycle 6c : Connexion à la base de données

Un temps non négligeable a été alloué à la collecte d’information et à l’apprentissage de cette fonctionnalité. Ce sujet n’a jamais été vu en cours et ne le sera apparemment pas faute de temps. Toutefois, il est indispensable pour la réalisation de l’application.

(Réalisation en cours)

Ressources : Alex

### Cycle 7 : Application PHP

#### Sous-cycle 7a : Interface Homme-Machine

Nous avons choisi d’utiliser le framework Bootstrap (Réalisation en cours).

Ressources : Anthony

#### Sous-cycle 7b : Fonctionnalités métiers

Nous avons opté pour l’utilisation du frameword Symfony (Réalisation en cours)

Ressources : Alex, Anthony

#### Sous-cycle 7c : Connexion à la base de données

(Réalisation en cours)

Ressources : Alex

# Annexes :

## Méthodologie de gestion de projet

### Diagramme de Gantt

Figure : 1 Diagramme de Gantt

### Diagramme de ressources

Figure : 2 Diagramme de ressources

## Kanban

Figure 3 : Capture d'écran du Kanban (site Trello)

Figure 4 : Capture d'écran du Kanban (site Trello)

## Maquettes d’interfaces homme-machine

### Maquettes de l’application Java

Figure 5 : menu de l'application

Figure 6 : page d'accueil de l'application

Figure 7 : ajout catégorie

Figure 8 : ajout produit

Figure 9 : gestion client

### Maquettes du site web

Figure 10 : Page d'accueil

Figure 11 : Détails du produit

Figure 12 : Résultat de recherche

Figure 13 : Formulaire de contact

Figure 14 : Commandes

Figure 15 : Panier

## Modélisation

### Modèle conceptuel de données

Figure 16 : Modèle conceptuel de données

### Diagramme de cas d’utilisation application desktop

Figure 17 : DCU Desktop

### Diagramme de cas d’utilisation site web

Figure 18 : DCU Portail Web

## Diagramme de classe

## Création de la base de données

### Script de création de la base de données

CREATE TABLE reviews (

PK_FK_product_ID VARCHAR,

PK_FK_customer_ID VARCHAR,

PK_review_date DATE,

review_content TEXT,

review_rating FLOAT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_review PRIMARY KEY (PK_FK_product_ID, PK_FK_customer_ID, PK_date),

CONSTRAINT FK_review_product_ID FOREIGN KEY (PK_FK_product_ID) REFERENCES products(PK_product_ID),

CONSTRAINT FK_review_customer_ID FOREIGN KEY (PK_FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID),

CONSTRAINT CHK_review_date CHECK (PK_review_date BETWEEN 1 AND 10)

);

CREATE TABLE adresses (

PK_adress_number int,

PK_FK_customer_ID VARCHAR,

adress_wording VARCHAR,

adress_street VARCHAR NOT NULL,

adress_street_complement VARCHAR,

adress_postal_code VARCHAR NOT NULL ,

adress_city VARCHAR NOT NULL,

adress_country VARCHAR NOT NULL,

CONSTRAINT PK_adress PRIMARY KEY (PK_adress_number, PK_FK_customer_ID),

CONSTRAINT FK_adress_customer_ID FOREIGN KEY (PK_FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID)

);

CREATE TABLE cart_elements (

PK_FK_customer_ID VARCHAR,

PK_FK_product_ID VARCHAR,

cart_element_quantity INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_cart PRIMARY KEY (PK_FK_customer_ID, PK_FK_product_ID),

CONSTRAINT FK_cart_element_customer_ID FOREIGN KEY (PK_FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID),

CONSTRAINT PK_cart__element_product_ID FOREIGN KEY (PK_FK_product_ID) REFERENCES products(PK_product_ID),

CONSTRAINT CHK_cart_element_quantity CHECK (cart_element_quantity > 0)

);

CREATE TABLE wishlist_elements (

PK_FK_customer_ID VARCHAR,

PK_FK_product_ID VARCHAR,

wishlist_element_quantity INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_wishlist PRIMARY KEY (PK_FK_customer_ID, PK_FK_product_ID),

CONSTRAINT FK_whislist_element_customer_ID FOREIGN KEY (PK_FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID),

CONSTRAINT FK_wishlist__element_product_ID FOREIGN KEY (PK_FK_product_ID) REFERENCES products(PK_product_ID),

CONSTRAINT CHK_wishlist_element_quantity CHECK (wishlist_element_quantity > 0)

);

CREATE TABLE transactions (

PK_transation_ID VARCHAR,

FK_customer_ID VARCHAR NOT NULL,

FK_delivery_adress VARCHAR NOT NULL,

transaction_datetime DATE NOT NULL,

CONSTRAINT PK_transaction PRIMARY KEY (PK_transaction_ID),

CONSTRAINT FK_transaction_customer_ID FOREIGN KEY (FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID),

CONSTRAINT FK_transaction_delivery_adress FOREIGN KEY (FK_delivery_adress) REFERENCES adresses(PK_adress_ID),

CONSTRAINT UNIQUE_transaction_date_customer UNIQUE (FK_customer_ID, transaction_datetime)

);

CREATE TABLE transaction_elements (

PK_FK_transaction_ID VARCHAR,

PK_FK_product_ID VARCHAR,

transaction_element_price FLOAT NOT NULL,

transaction_element_quantity INT NOT NULL,

CONSTRAINT PK_transaction_element PRIMARY KEY (PK_FK_transaction_ID, PK_FK_product_ID),

CONSTRAINT FK_transaction_element_transaction_ID FOREIGN KEY (PK_FK_transaction_ID) REFERENCES transactions(PK_transaction_ID),

CONSTRAINT FK_transaction__element_product_ID FOREIGN KEY (PK_FK_product_ID) REFERENCES products(PK_product_ID),

CONSTRAINT CHK_transaction_element_quantity CHECK (transaction_element_quantity > 0),

CONSTRAINT CHK_transaction_element_price CHECK (transaction_element_price >= 0)

);

CREATE TABLE logs (

PK_ip_adress VARCHAR,

PK_FK_customer_ID VARCHAR,

log_session_starting TIME NOT NULL,

log_session_ending TIME NOT NULL,

CONSTRAINT PK_log PRIMARY KEY (PK_ip_adress, PK_FK_customer_ID),

CONSTRAINT FK_log_customer_id FOREIGN KEY (PK_FK_customer_ID) REFERENCES customers(PK_customer_ID),

CONSTRAINT CHK_log_session CHECK (log_session_starting < log_session_ending)

);

/*===============================================================================================================*/

CREATE TABLE customers (

PK_customer_ID CHAR(15),

customer_lastName VARCHAR(255) NOT NULL,

customer_firstName VARCHAR(255) NOT NULL,

customer_email VARCHAR(255) NOT NULL,

customer_passwordHash VARCHAR(255) NOT NULL,

customer_accountCreationDate DATE NOT NULL,

customer_birthday DATE NOT NULL,

CONSTRAINT C_PK_customer PRIMARY KEY (PK_customer_ID),

CONSTRAINT C_UC_customer_email UNIQUE (customer_email)

);

CREATE TABLE categories (

PK_cat_ID CHAR(15),

cat_wording VARCHAR(255) NOT NULL,

CONSTRAINT C_PK_category PRIMARY KEY (PK_cat_ID)

);

CREATE TABLE subcategories (

PK_subcat_ID CHAR(15),

FK_subcat_cat_ID CHAR(15),

subcat_wording VARCHAR(255) NOT NULL,

CONSTRAINT C_PK_subcategory PRIMARY KEY (PK_subcat_ID),

CONSTRAINT C_FK_subcategory_cat_ID FOREIGN KEY (FK_subcat_cat_ID) REFERENCES categories(PK_cat_ID)

);

CREATE TABLE products (

PK_product_ID CHAR(15),

FK_product_cat_ID CHAR(15) NOT NULL,

FK_product_subcat_ID CHAR(15),

product_wording VARCHAR(255) NOT NULL,

product_price FLOAT NOT NULL,

product_description TEXT,

product_discountRate INT NOT NULL,

product_alertThreshold INT NOT NULL,

product_stock INT NOT NULL,

CONSTRAINT C_PK_product PRIMARY KEY (PK_product_ID),

CONSTRAINT C_FK_product_cat_ID FOREIGN KEY (FK_product_cat_ID) REFERENCES categories(PK_cat_ID),

CONSTRAINT C_FK_product_subcat_ID FOREIGN KEY (FK_product_subcat_ID) REFERENCES subcategories(PK_subcat_ID)

);

CREATE TABLE pictures (

PK_picture_ID CHAR(10),

FK_picture_product_ID CHAR(10),

picture_path VARCHAR(255) NOT NULL,

CONSTRAINT C_PK_picture PRIMARY KEY (PK_picture_ID),

CONSTRAINT C_FK_picture_product_ID FOREIGN KEY (FK_picture_product_ID) REFERENCES products(PK_product_ID)

);

### Script d’insertion d’un jeu de données test

INSERT INTO customers VALUES ('CST100000000000','DA SILVA', 'Alex', 'alexdasilva@gmail.com', 'azerty', '2022-04-01', '2002-09-04');

INSERT INTO customers VALUES ('CST100000000001', 'REICHEN', 'Anthony', 'anthonyreichen@gmail.com', '1234', '2022-04-02', '1993-04-01');

INSERT INTO customers VALUES ('CST100000000002', 'CHEFFE', 'Carlos', 'carloscheffe@gmail.com', '0000', '2022-05-10', '1999-02-02');

INSERT INTO categories VALUES ('CAT000000100000', 'Ordinateur');

INSERT INTO categories VALUES ('CAT000000100001', 'Accessoires');

INSERT INTO categories VALUES ('CAT000000100002', 'Meubles');

INSERT INTO subcategories VALUES ('SBC000000100000', 'CAT000000100000', 'PC Portable');

INSERT INTO subcategories VALUES ('SBC000000100001', 'CAT000000100001', 'Souris');

INSERT INTO subcategories VALUES ('SBC000000100002', 'CAT000000100002', 'Chaise Gaming');

INSERT INTO products VALUES ('PRD000100000000', 'CAT000000100000', 'SBC000000100000', 'Asus ROG Zephyrus', 2995.94,

'Un PC bien mais très très cher !', 0, 15, 1);

INSERT INTO products VALUES ('PRD000100000001', 'CAT000000100001', 'SBC000000100001', 'Razer Pro Tournament', 69.99,

NULL, 10, 19, 34);

INSERT INTO products VALUES ('PRD000100000002', 'CAT000000100002', 'SBC000000100002', 'Cloud Gaming Super Chair', 230.5,

'Pour ne pas avoir mal au dos', 0, 10, 18);

Table des matières

Méthodologie de gestion de projet :	1

Choix de la méthode Agile	1

Organisation des cycles de développement	1

Cycle 1 : Modélisation des cas d’utilisation	1

Cycle 2 : Modélisation de la base de données	2

Cycle 3 : Modélisation des classes	2

Cycle 4 : Modélisation des IHM	2

Cycle 5 : Création de la base de données	3

Cycle 6 : Application JAVA	3

Cycle 7 : Application PHP	4

Annexes :	5

Méthodologie de gestion de projet	5

Diagramme de Gantt	5

Diagramme de ressources	5

Kanban	6

Maquettes d’interfaces homme-machine	7

Maquettes de l’application Java	7

Maquettes du site web	9

Modélisation	13

Modèle conceptuel de données	13

Diagramme de cas d’utilisation application desktop	14

Diagramme de cas d’utilisation site web	15

Diagramme de classe	16

Création de la base de données	17

Script de création de la base de données	17

Script d’insertion d’un jeu de données test	23