Retour d’expérience projet tutoré
Selon la méthodologie du Centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogique, du Ministère français de l'écologie
# Identification du projet
## Intitulé
Projet de site e-commerce
## Contexte et enjeux
Projet réalisé dans le cadre du DUT informatique année spéciale à l’IUT Lyon 1.
## Commanditaire
Equipe pédagogique de l’IUT Lyon 1
## Résultat attendu
Réalisation de deux applications. Une application d’administration sous JAVA, et un site internet sous PHP.
## Date de début du projet
25/03/2022
## Date de fin du projet
06/06/2022

# Critères :
## Pertinence
Indicateur	Commande suffisamment claire du commanditaire au regard de la problématique de départ ?
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Cahier des charges suffisamment bien défini
Éléments à capitaliser	Produire ce document plus tôt dans l’année serait utile. Une présentation en personne et non par échange de mail pourrait être un plus.

Indicateur	Identification des besoins des bénéficiaires de l'action, des contraintes et des exigences.
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Néant
Éléments à capitaliser	Néant

Indicateur	Réponse à un réel besoin.
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Travail qui « mobilise » les connaissances nécessaires dans un cursus d’étudiant en informatique
Éléments à capitaliser	Mettre de la cohérence entre l’état des connaissances à la date de début celles nécessaire à la réalisation du projet

Indicateur	Acteurs clairement identifiés et rôle de chacun bien défini.
Oui / Non	Non
Observations, analyse des causes	Double tutelle du projet, sans que les prérogatives des différents acteurs ne soient précisées
Éléments à capitaliser	Néant

Indicateur	Bonne prise en compte du contexte.
Oui / Non	Indécis
Observations, analyse des causes	Les étudiants développeurs étaient contraints de programmer une partie de l’application dans un langage qui n’avait pas été vu au cours de l’année
Éléments à capitaliser	Avoir une personne qui dispose d’une vision d’ensemble sur le déroulement de l’année et qui puisse jouer le rôle de chef d’orchestre

Indicateur	Démarche suffisamment cadrée.
Oui / Non	Indécis
Observations, analyse des causes	Démarche cadrée par le cahier des charges, mais non cadrée en continu. Effet tunnel important
Éléments à capitaliser	Prévoir des points plus réguliers avec les exécutants pour s’informer de l’avancement du projet et des difficultés rencontrées

Indicateur	Compatibilité de la production demandée avec le contexte et les contraintes imposées.
Oui / Non	Indécis
Observations, analyse des causes	Des aménagements ont été apportés au cahier des charges initial ainsi qu’un allongement du délai
Éléments à capitaliser	Néant

Indicateur	Disponibilité suffisante des acteurs impliqués dans le projet.
Oui / Non	Non
Observations, analyse des causes	Projet réalisé en partie lors d’une période intensive de cours, où plusieurs projets concurrents sont venus réduire le temps de travail disponible. Perte graduelle de motivation venue réduire la productivité des étudiants
Éléments à capitaliser	Un lissage de la charge de travail pourrait être bénéfique dans un futur projet

## Cohérence
Indicateur	Moyens suffisants et adaptés pour l'atteinte des objectifs.
Oui / Non	Indécis
Observations, analyse des causes	Difficultés induites par la non-maitrise d’un langage (contrebalancée par la réduction du cahier des charges). / Difficultés induites par la méconnaissance du modèle MVC. / Difficultés induites par la méconnaissance des outils mis à disposition par la structure (l’IUT) pour l’hébergement du serveur.
Éléments à capitaliser	Mieux communiquer sur les outils disponibles. / Partir des acquis existants (ex : faire la partie back-end dans des langages mieux maitrisés).

Indicateur	Compatibilité et complémentarité des moyens.
Oui / Non	Indécis
Observations, analyse des causes	Profil redondant entre les deux étudiants membres du binôme : très bon niveau de JAVA et en modélisation de données, mais peu d’appétence pour le PHP. Difficultés à imposer un cadre strict de collaboration
Éléments à capitaliser	Meilleure compréhension des critères permettant de composer une bonne équipe, c’est-à-dire des profils plus complémentaires, particulièrement dans les projets où les tâches réalisées et les outils utilisés sont très différents.

## Synergie
Indicateur	Implication suffisante du commanditaire et/ ou de ses représentants dans le processus
Oui / Non	Non
Observations, analyse des causes	Manque de directives dans la réalisation du projet
Éléments à capitaliser	Néant

Indicateur	Régularité des échanges avec ceux-ci.
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Echanges réguliers, mais peu fructueux
Éléments à capitaliser	Néant

Indicateur	Tensions entre acteurs du projet.
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Manque de disponibilités hors des jours ouvrables.
Éléments à capitaliser	Fixer des horaires à l’avance pour une prise de contact permet un meilleur taux de réponse

Indicateur	Suivi efficace des actions
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Communication efficace sur l’implémentation des différentes fonctionnalités via le système de Kanban virtuel
Éléments à capitaliser	Poursuivre ce système

## Efficacité
Indicateur	Atteinte des objectifs fixés
Oui / Non	Non
Observations, analyse des causes	Une partie des fonctionnalités présentes dans le cahier des charges initial n’ont pas été implémentées faute de temps et de compétences
Éléments à capitaliser	Un haut pourcentage de réalisation a néanmoins été obtenu

Indicateur	Difficulté pour réaliser les productions attendues.
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	Manque de maitrise d’au moins un des concepts nécessaires à la réalisation du projet / Manque de recul sur la méthode de gestion de projet
Éléments à capitaliser	Contrôler la cohérence entre productions attendues et moyens alloués

Indicateur	Evolution de la commande ayant joué sur les résultats
Oui / Non	Oui
Observations, analyse des causes	La réduction du cahier des charges et l’allongement du délai pour la délivrance du projet a permis une meilleure atteinte des objectifs
Éléments à capitaliser	Maintenir la flexibilité sur les résultats attendus

## Synthèse
### Points forts
La bonne maitrise de certains concepts ont permis au groupe d’avancer rapidement dans les premiers jours de la réalisation du projet. Ainsi, la conception du modèle de données n’a pris que quelques jours, et a été peu modifié par la suite. Par ailleurs, la construction des classes a été relativement aisée, bien que nous n’ayant que peu de recul sur la manière de traiter des données persistantes, dans quelque langage que ce soit.
Chaque membre du binôme disposant d’un bon niveau en programmation, l’implémentation de chaque fonctionnalité, prise séparément a été aisée.

### Points faibles
La redondance entre les profils des deux membres du groupe n’a pas permis d’aboutir à une séparation naturelle des tâches, et la répartition retenue a différé de celle initialement imaginée. En effet, le fait de ne pas avoir eu suffisamment de cours dans le langage de programmation PHP a été un tel facteur de stress et de démotivation que la personne chargée de sa réalisation a été changée, dans l’intérêt du binôme.
Des éléments initialement prévus n’ont pas été utilisés faute de temps. Ces éléments n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet, et un arbitrage a donc été nécessaire (tables « logs » et «wishlists » du schéma de base de données).
La volonté d’être perfectionnistes a couté trop de temps qui auraient pu être alloué à la réalisation de fonctionnalités plus simples, mais avec une plus-value suffisante pour le projet (interactivité supplémentaire avec Javascript). Par ailleurs, le modèle conceptuel de données aurait pu être révisé pour être plus simple à utiliser, avec par exemple l’utilisation d’un champ « prix réduit » dans la table « produit » au lieu de l’utilisation d’une table d’association. Une solution s’appuyant sur une procédure déclenchée à l’insertion ou la mise à jour de données aurait suffit à garantir leur cohérence.